ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 19.09.2014r.

L.Dz.W.ZOZ.P. …...... /2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/8/2014

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa nr ZP/8/2014 w celu rozwiania wątpliwości w zapisach dokumentacji budowlano - wykonawczej załączonej do SIWZ wyjaśnia:

Załączone do dokomumentacji budowlano - wykonawczej etapowanie robót stanowi tylko materiał pomocniczy. Zmiana etapownia robót, podział na zadania, które poprawi organizację pracy na budowie oraz umożliwi efektywniejsze prowadzenie działalności leczniczej szpitala, uzyska akceptację Zamawiającego.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego musi uwzględniać  aktualizację etapowania robót i podziału projektu na nowe etapy wykonawcze.

Zaktualizowane etapowanie realizacji robót musi zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie działalności Sziptala zgodnie z zapisem pkt 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy) Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)