ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 03.03.2022r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.4.22

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz ze szczegółowym PZT  dla zadania pn. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im.  R. Czerwiakowskiego”  - sprawa numer SZP.253.4.22.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz ze szczegółowym PZT  dla zadania pn. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im.  R. Czerwiakowskiego”. - sprawa SZP.253.4.22, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Określili Państwo w § 7 termin obowiązywania umowy do 20 kwietnia 2022r. z obowiązkiem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Samo oczekiwanie na ostateczność na decyzji o pozwoleniu na budowę to 14 dni, a więc na wykonanie projektu, uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidują Państwo 30 dni.

Przypominam, że termin administracyjny na uzyskanie pozwolenia na budowę to do 65 dni.

Reasumując, termin opisany w § 7 może być terminem na opracowanie projektu budowlanego ale należy do niego dodać czas na uzyskanie niezbędnych uzgodnień w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Proszę zwrócić uwagę,  że terminy realizacji zadania wydłużą się jeżeli do decyzji ULICP nie zostanie wprowadzona zmiana dot. obowiązku uzyskania uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Jeżeli bowiem taki obowiązek pozostanie to samo uzgodnienie u konserwatora + ostateczność to kolejne kilka tygodni. Niezbędne też będzie uzgodnienie z LPR oraz najprawdopodobniej z Zarządcą drogi w zakresie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do drogi publicznej.

- Odp.

Zamawiający zmienia zapisy umowy.

2. Proszę również o zmianę opóźnienia na zwłokę w § 9 , ust.1.

- Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

3. W związku z powyższym proszę również o wydłużenie terminu składania ofert.

Odp.

Zamawiający nie zmieni terminu otwarcia ofert ze względu na krótki termin realizacji, natomiast dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl. Oferty składane w formie elektronicznej należy zaszyfrować a hasło do otwarcia pliku należy przesłać w oddzielnym mailu po upływie terminu składania ofert.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)